Záznam z jednání ve věci parkování, řešení dopravy a nákladů plánované rekonstrukce kulturního domu Kyje, Šimanovská 47

datum konání jednání :	10. 12. 2008 v 10 hod.

místo konání jednání:	kancelář místostarosty Úřadu MČ Praha 14, p.Sobotky

účastníci jednání:	Pavel Mašek, Radek Vondra, Dan Janota (zástupci občanů), Jiří Kramář (KOK), Ing. Miroslav Vysloužil (člen ZMČ), Arch. Padevět (R-projekt)

zástupci MČ Praha 14:

Bohumil Sobotka (zástupce starosty),

zástupce Úřadu MČ Praha 14:

Ing. Martina Mezenská (vedoucí OSMI)

příloha záznamu:	není

Parkoviště Lednická

- p.Sobotka seznámil účastníky s plánovaným vybudováním parkoviště v ulici Lednická, vč. nákresu. Uvažované parkoviště začíná přímo u podchodu pod tratí, a bude mít kapacitu cca 80 parkovacích míst. V současné době probíhají jednání s vlastníkem pozemku SŽDC, jenž se zatím jeví jako úspěšná. Rada ve svém usnesení č. 617/RMČ/2008 uložila Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14 zajistit odeslání žádosti o pronájem resp. prodej pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje majetkovému odboru SŽDC, se sídlem Nádražní 3113, Praha 5

- Uvedené parkoviště se bude realizovat ve dvou etapách:

  - 1. Etapa tak aby se dokončení parkoviště shodovalo s uvedením KD Kyje do provozu (cca 40 parkovacích míst)

  - 2. Etapa v návaznosti na předpokládanou zástavbu proluky jižně od Lednické

- Parkoviště bude sloužit jak pro parkování návštěvníků KD, tak pro parkování cestujících vlaku PID. Toto řešení je podporováno Dopravní komisí rady.

- pí.Mezenská uvedla, že rekonstrukce podchodu pod tratí je plánována na květen 2009. Podchod bude bezbariérový – „schodolez“

- p.Sobotka uvedl, že plánovaná ubytovna v KD bude obsluhována autobusem z ulice Lednická, a autobus nebude zajíždět do ulice Šimanovská

Omezení dopravy Šimanovská

- Cílem je nalézt takovou formu režimu dopravní obsluhy, aby bylo zamezeno parkování mimo vyhrazená místa a nadměrnému pohybu aut v ulici Šimanovská.

- Účastníci se shodli na tom, že vhodným řešením se jeví označení oblasti jako Obytná zóna. Byly dohodnuty tyto kroky:

  - pí. Mezenská poskytne p.Vondrovi nákres situace plánované rekonstrukce komunikací ve starých Kyjí (pozn. – bylo předáno ihned po proběhlé schůzce)

  - p.Vondra a p.Mašek se spojí s policistou p.Hovorkou a proberou možná řešení umístění prahů, dopravního značení a souvisejících věcí. Předpokládá se umístění prahů na začátek Šimanovské – u JR Clubu Bowling, a v odpovídající části ulice Stupská.

  - p.Vondra a p.Mašek následně zajistí komunikaci navrhované podoby obytné zóny s občany starých Kyjí a předloží navrhovanou podobu zpět OSMI MČ

  - po posouzení návrhu OSMI MČ bude zpracována příslušná projektová dokumentace (formou změny, nebo doplnění resp. rozšíření)

- Ve věci parkování v okolí KD Šimanovská bylo, v návaznosti na plánovaná zřízení obytné zóny a zřízení parkoviště v ulici Lednické, dohodnuto toto:

  - Budou zrušena plánovaná parkovací místa v otočce ulice Šimanovská (slepý konec)

  - Na místě zrušené budovy zastávky ČD budou dvě parkovací místa pro Městkou policii doplněná zelení resp. jinou plochou. Arch. Padevět se pokusí navrhnout esteticky a funkčně vhodné řešení.

- p.Kramář připomněl nutnost jasných záruk majetkových převodů od SŽDC, aby bylo garantováno dokončení části parkoviště v Lednické současně s dokončením rekonstrukce objektu KD Šimanovská.

Odhad nákladů na rekonstrukci KD Šimanovská

- p.Sobotka potvrdil/doplnil níže uvedené odhady nákladů. Tyto částky lze brát pouze jako orientační, a slouží k odhadu celkových nákladů na realizaci rekonstrukce. V rámci tohoto přehledu není řešeno financování.

- Arch. Padevět ve spolupráci s Ing. Mezenskou přislíbil do pátku 12.12.08 zaslat p.Maškovi orientační odhad pro výše uvedené tři položky.

Dále bylo probráno

- p.Vysloužil zmínil zvažovanou lávku přes trať, která by umožnila spojení areálu ZŠ Šimanovská s parkovištěm v ulici Lednická.

- p.Mašek vyslovil obavu o osud plošiny pro bezbariérový přístup v podchodu pod tratí. A to s poukazem na časté poškozování stávajícího vybavení podchodu a obecně vandalství na ostatních objektech a vybavení v okolí. Možným řešením by bylo umístění kamerového systému. Dtto pro plánované parkoviště v Lednické.

Zapsáno 11.10.2008